**Новые 3 задачи в ркдмайне**

**Описание**

**Коллеги, приветствую вас!**  
Данная задача является родительской в нашем процессе тестирования.  
В ней находятся полезные ссылки, изучив которые вам станет понятно, каким образом будет выглядеть и проходить наш процесс.  
Ниже будут шаги, которые вам нужно пройти в ближайшее время.

**1) Необходимо ознакомиться с требованиями заказчика, который находятся по ссылке ниже.**  
После того, как вы ознакомитесь с требованиями, прошу оставить комментарий в задаче [#3029](http://qatracker.marshrut-testirovshika.ru/issues/3029) "С требованиями ознакомлен(а)".

* Ссылка на требования: <https://docs.google.com/document/d/1GlD0_1sZgUI_iWBKKntVGye6_SfWXQ1z_FsNnJFxOVE/edit?usp=sharing>

**2) Необходимо ознакомиться с планом тестирования. Он написан верхнеуровнево, для более общего понимания процесса.**  
После того, как вы ознакомитесь с требованиями, прошу оставить комментарий в задаче [#3030](http://qatracker.marshrut-testirovshika.ru/issues/3030) "С планом ознакомлен(а)".

* Ссылка на план тестирования: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X1LmxiS2KJxALHC2U9RcVODH803CczHlkXyG8UOmTGs/edit?usp=sharing>

**3) Необходимо ознакомиться с шаблоном заведения ошибок/предложений по улучшению.**  
Для регистрации ошибки/улучшения нужно:

* В главной задачи ([#3028](http://qatracker.marshrut-testirovshika.ru/issues/3028)) найти поле "Подзадачи" и нажать в этом поле "Добавить".
* В поле "Трекер" выбрать тип заводимой задачи. Баг - если ошибка, Улучшение - если предложение по улучшению.
* В поле "Тема" кратко и понятно описать суть заводимой задачи.
* Поле "Описание" заполнить согласно шаблону [#3031](http://qatracker.marshrut-testirovshika.ru/issues/3031).
* Приоритет указать согласно критичности заводимой ошибки, ее влиянию на цели заказчика и работу сайта в целом.
* В поле "Назначена" указать меня (Сергей Лебедев).
* Заполнить поля "актуальный результат" и "Ожидаемый результат".
* В поле "№ теста" указать номер тест кейса, по которому была заведена задача.  
  формат: ТК%номер кейса%(гр.%номер группы%)
* Прикрепить скриншоты и прочие артефакты задачи при необходимости.
* Ссылка на шаблон: [#3031](http://qatracker.marshrut-testirovshika.ru/issues/3031)

**4) После того, как вы выполните предыдущие пункты, у вас будет время (крайний срок указан в плане тестирования) ознакомиться с объектом тестирования.**  
Объект тестирования - сайт: [https://kpmountainclub.ru](https://kpmountainclub.ru/)  
Для заказчика наиболее актуальна летняя версия сайта: [https://summer.kpmountainclub.ru](https://summer.kpmountainclub.ru/) (мы начнем тестирование именно с нее)  
Как закончим с летней версией, переключимся на зимнюю.

**5) Далее я случайным образом поделю вас на 2 группы и выберу ответственного из каждой группы.**  
**ВАЖНО: сайт рабочий, форму обратной связи не тестируем и заявки не отправляем.**

* **Группа 1:** тестирование главной страницы сайта ([https://summer.kpmountainclub.ru](https://summer.kpmountainclub.ru/)).  
  Эта группа проводит функциональное, юзабилити и кроссбраузерное(кроссплатформенное) тестирование элементов страницы [https://summer.kpmountainclub.ru](https://summer.kpmountainclub.ru/).  
  **Нужно проверить:**   
  - корректность работы элементов страницы (кнопок, слайдеров и т.д.);  
  - корректность отображения контента;  
  - отсутствие орфографических ошибок;  
  - корректность переходов со страницы (вплоть до формы обратной связи).
* **Группа 2:** тестирование меню на главной страницы сайта ([https://summer.kpmountainclub.ru](https://summer.kpmountainclub.ru/)).  
  Эта группа проводит функциональное, юзабилити и кроссбраузерное(кроссплатформенное) тестирование меню в верхней части страницы [https://summer.kpmountainclub.ru](https://summer.kpmountainclub.ru/).  
  **Нужно проверить:**   
  - корректность работы элементов меню (переходы, анимация и т.д.);  
  - корректность отображения контента на открытых страницах из меню;  
  - отсутствие орфографических ошибок на открытых страницах из меню;  
  - корректность работы элементов страниц открытых через меню (кнопок, слайдеров и т.д.);  
  - корректность переходов со страниц открытых из меню (вплоть до формы обратной связи).

**6) Далее согласно плану и оговоренному в плане сроку необходимо приступить к написанию тест кейсов.**  
Ответственный будет координировать написание тест-кейсов на данном этапе.  
Ссылка на таблицу, в которой будут создаваться тест кейсы и отмечаться их прохождение представлена ниже.  
У каждой группы в таблице своя страница под тест кейсы, будьте внимательны.

* Ссылка на таблицу: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n7tVnGi_Yc-px-VNxQvW6qXlcoPGEutTOg-KxOCyRG8/edit?usp=sharing>

**7) По завершению написания тест кейсов ответственный от группы уведомляет меня, после чего я валидирую написанные кейсы.**

**8) Далее согласно плану и оговоренному в плане сроку мы приступаем к прохождению тест кейсов в соответствии с принадлежностью к группе.**  
Тут важно отмечать успешно пройденные кейсы в таблице, при найденной и зарегистрированной ошибке/улучшению важно отмечать согласно легенде в таблице соответствующую ячейку.

* Обратите внимание, каждый тест кейс проходится 7 раз (3 раза в разных браузерах ПК, 4 раза на разных мобильных устройствах).
* Координатор от группы должен распределить кейсы по участникам своей группы (себя не забываем;)). Можно написать фамилию в соответствующую ячейку ТК.

**9) После того, как все тест кейсы пройдены, ошибки зарегистрированы (не должно остаться пустых ячеек в таблице) ответственный от группы информирует меня о завершении прохождения кейсов.**

**ВАЖНО: сроки каждого этапа необходимо контролировать по ссылке в этом пункте. Я буду дублировать сроки в общий чат телеграмма.**

**Я доступен в телеграмме, по всем вопросам можно обращаться ко мне.**

**Описание**

После ознакомления с требованиями заказчика нужно оставить комментарий в этой задаче "С требованиями ознакомлен(а)".  
Для этого:   
1) внизу задачи под последним комментарием нужно нажать "Редактировать";  
2) Написать комментарий и нажать "Принять".

После ознакомления с планом тестирования нужно оставить комментарий в этой задаче "С планом ознакомлен(а)".  
Для этого:   
1) внизу задачи под последним комментарием нужно нажать "Редактировать";  
2) Написать комментарий и нажать "Принять".